Starttermin: 26.05.2026

Endtermin:  23.06.2026 (Richtiger Termin?)

Erste Woche: (26.05.2026 - 29.05.2026)

- Projektplanung

- Mockups

- Erste Grundstruktur von der Website

Zweite Woche: (1.06.2026 - 5.06.2026)

- Startseite Fertig machen

- Minigames Übersicht machen

Dritte Woche: (8.06.2026 - 12.06.2026)

- erstes Minigame machen

Vierte Woche: (15.06.2026. 19.06.2026)

- zweites Minigame machen

Fünfte Woche: (22.06.2026 - 23.06.2026)

- Feinschliff